建设工程施工合同

工程名称：珠海市第三人民医院主院区零星工程维修（连廊花架、急诊科治疗诊室隔断）项目

工程地点：珠海市第三人民医院主院区

发 包 人：珠海市第三人民医院

承 包 人：

2024年5月

发包人：珠海市第三人民医院（下称甲方）

承包人：                   （下称乙方）

甲、乙双方依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方承包珠海市第三人民医院主院区零星工程维修（连廊花架、急诊科治疗诊室隔断）项目施工事宜，经协商一致，订立以下条款，以兹共同遵守执行：

- 项目的名称、服务地点、服务期限、服务范围

- 工程名称：珠海市第三人民医院主院区零星工程维修（连廊花架、急诊科治疗诊室隔断）项目（下称本工程）

- 工程地点：珠海市第三人民医院主院区

- 工期：自合同签订后【10】个日历天完成施工并通过甲方及有关政府部门的验收（具体开工时间以本合同签订记载的日期为准）。

- 工程承包范围：按照甲方书面确认的施工图纸、方案、工程量清单（具体详见合同附件）施工、验收及保修。

- 工程质量及要求：按照甲方书面确认的图纸、施工方案及相关国家、省、市的规范要求验收，乙方应确保工程通过甲方及有关政府相关部门的验收。

- 合同金额

合同价格：（小写）￥待定元，（大写）         。上述价款为包括但不限于所有人工费、进场费、材料费及材料损耗、包装费、运输费、装卸费、加班费、安装调试费、机械使用费、工程保险及保修费、试验检验费、管理费、安全文明施工费、措施费用、利润、税金、保险、保修、规费等乙方完成本合同所需的全部费用，除此之外，甲方无需支付乙方任何费用。

- 甲方的义务：

1.甲方带乙方至现场办好进场手续。

2.甲方提供施工用水、电、材料、工具堆放场所。

3.甲方委派黄亮（13923381463）为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收和办理竣工结算。对乙方在施工中发现设计错误提出的意见，甲方在收到书面通知后3天内会同乙方进行处理。

4.如需变更已施工的工程，甲方应以书面通知乙方，如现场临时变更，应在3天内补办并签认。

5.协调施工现场有关部门，提供施工上的方便和材料堆放场所。

6.依照本合同约定按时支付工程款；

7.按合同约定确定设计变更、造价变更、工程监督、组织会议、组织工程验收。

- 乙方的义务：

- 指派【             】为乙方驻工地代表。负责按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。遵守甲方相关现场管理规定。该人员必须在施工期间每天到场实施工程监督和协调。

- 保证工程质量、进度、安全等必须采取的特殊施工措施及配套的工作内容。对工程质量、安全、环保、文明施工进行现场管理和控制。

- 及时清运建筑垃圾，维护施工场所正常秩序，负责并处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

- 乙方应承担施工现场的安全保卫工作，必须做好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。任何时候，乙方均不能免除因工程或材料质量本身的缺陷所应负的责任。

- 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照经甲方书面确认的图纸和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，整理验收及结算资料一式3份报甲方保存。

- 如工程上存在问题，经相关部门确认后，须即采取措施纠正，否则甲方有权采取措施直至终止合同。

- 施工中如发现设计错误或严重不合理时，即以书面通知甲方。做好施工原始记录，按时向甲方报送进度和完工报表。

- 施工中未经甲方书面同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场安全生产的法规和施工管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，做好施工现场和人身安全防护措施，同时妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗，为施工作业人员参加人身意外保险，发生生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

- 保证工程质量，自工程竣工验收合格之日起2年内无条件承担免费保修责任。

- 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务全部或部分转包、分包给任何第三方，否则甲方有权利单方解除合同，乙方应承担相应违约责任。

- 施工期间乙方负责施工人员的劳动保险和人身保险及其产生的相关费用，乙方自行承担施工人员的劳动关系纠纷、施工安全事故等一切责任。

- 乙方负责加强安全教育、认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，保证施工安全和人员持证上岗。接受甲方随时检查其设备、使用情况和操作人员的有效证件、持证上岗情况。

- 工程竣工后，乙方应及时书面通知甲方进行验收，否则，由此造成的工期延误等后果均由乙方负责。

- 因本工程施工而造成相应执法局等政府职能部门对施工进行任何的阻拦或者阻扰时，均由乙方负责进行接洽，并承担其相应的处罚，且施工总工期不变。乙方应与上述事件发生后及时书面通知甲方。

- 乙方承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款。

- 施工现场有危险或障碍物的地方须设置围栏、围蔽、警示标示牌等，施工不得影响周边工作人员的正常办公作息，做好用水、用电的防护措施，如因乙方在施工过程中或工程质量问题造成甲方、乙方或其他任何第三方的人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

- 付款方式：

- 1.本合同生效后，甲方不支付预付款。工程竣工并通过甲方及有关政府部门的验收合格后，乙方向甲方提交付款申请及全额合法完税工程发票。甲方在收到乙方付款申请及全额发票后于5个工作日内按支付程序向乙方支付合同价的97%。

2.质量保证金：合同结算价的3%款项，作为质量保证金，本工程经甲方书面确认验收合格之日满12个月，且乙方已妥善履行保修义务且工程没有质量问题后的，甲方于乙方提交书面付款申请之日起5个工作日内，按支付程序一次性支付给乙方，不计利息。

3.其他：支付条件：乙方提供相应款项的合法有效完税发票，并达到合同约定的付款条件。所有支付的合同款项不超过本合同价。若乙方未向甲方提供相应金额合法有效的工程发票，甲方有权拒绝付款，一切责任由乙方自行承担；上述支付时间为甲方提交支付申请的时间，不含支付流程时间，甲方向财政等相关部门提交支付申请后即视为已按时付款；乙方发生违约的，违约款从应付款项中扣除。

- 4.甲方开票信息：

- 单位名称：珠海市第三人民医院

- 识别码：124404000651147897

- 地址：珠海市香洲区南屏和正路166号

- 电话：0756-2390984

- 开户银行：农业银行珠海紫荆支行

账号：44354301040004255

- 承包和造价调整方式：

承包方式：采用总价包干，本合同以及招标文件约定由乙方承担的风险因素范围之内不予调整。自开工之日起，至工程竣工并验收合格移交甲方之前，乙方负责对现场的一切材料、设施和工程成品及半成品进行保护并承担一切风险。

- 验收方式及验收标准：

1.验收时间：甲方在收到乙方提出书面或口头验收申请且符合验收条件后5个日历天内组织验收，并在验收后5天内予以确认或提出修改意见。验收合格后，乙方需要向甲方提交全套完整的竣工验收资料并办理移交手续。

2.由甲方组织验收，验收标准为合格。

如果乙方的施工质量不符合国家、省、市有关规定、经甲方书面确认的设计图纸要求、工程量清单、施工方案和合同约定的，甲方有权要求乙方返工、不批准开工或不继续施工，乙方应无条件按甲方要求的质量、时间返工并承担返工产生的所有费用，直至符合约定条件，工期不顺延。乙方拒绝改正的，甲方可责令其退场、终止合同，一切损失由违约乙方承担。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方验收合格并出具书面验收合格证明后乙方方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收，因修改产生的费用由乙方承担，工期不顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故、质量问题，乙方负责无条件免费进行维修、返工直至符合本合同约定及甲方的要求，工期不顺延。造成甲方损失，乙方应赔偿甲方遭受的全部损失，并视造成的损失大小相应减免工程费。

- 不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方书面通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关部门的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条  有关安全生产和防火的约定

- 乙方提供的产品应符合国家有关防火设计规范，采用的材料必须符合环保要求。

- 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济、法律责任。

- 第十条  质量保修期

- 质量保修期：从工程验收合格之日起 1 年内为质量保修期，若在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费提供保修服务（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。在质保期内如收到甲方的保修通知，乙方必须在接到甲方通知后2小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若未按规定时间内提供保修服务的，每发生一次，应向按合同总金额10%的标准向甲方支付违约金，且甲方有权自行或聘请第三方进行维修，相关费用及风险由乙方承担，甲方有权直接从质量保证金中扣除，不足部分乙方应及时支付给甲方，其后乙方仍需承担保修义务。任何时候，乙方均不能免除因工程或材料质量本身的缺陷所应负的责任。

2.在保修期内，甲方（或其用户）在使用过程中有质量问题，乙方按本合同要求免费上门维修（或供货）。

- 第十一条  乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

- 第十二条  甲方承诺：

甲方向乙方承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

- 第十三条  违约责任：

1.乙方应在合同约定工期内完成施工，因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付延期违约金，每延期一日按合同总价每日千分之一的标准计算。延期超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价10%违约金，造成损失的，还应承担一切损失赔偿责任。乙方不能因此向甲方提出任何异议和索偿任何因此而引致的额外费用。

2.乙方应按合同约定工程内容保质保量完成，如出现乙方虚报工程量、无施工资质的、转包本合同项下全部或部分工程内容等情形的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价20%的违约，造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

3.由于乙方原因造成工程质量不合格或工程质量事故，乙方按本合同约定完善缺陷或返工，直至验收合格交付使用，由此产生的费用由乙方自行承担，工期不顺延，如经完善或返工累计达两次仍未通过甲方或政府相关部门验收的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价10%的违约。由于上述原因造成甲方损失的，不论甲方是否行使解除合同的权利，乙方均应赔偿甲方遭受的全部经济损失，并视造成的损失大小相应减免工程费，若工程费不足以弥补的，甲方有权追偿。

4.未经甲方书面同意，乙方擅自拆改的原建筑物结构或设备管线，甲方有权要求乙方按甲方规定的时间恢复原状，并由乙方承担由此造成的所有损失（包括罚款）或事故责任。

5.本工程乙方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求及消防要求的合格产品，并应按时供应到现场，由乙方承担包括但不限于运输、装卸、仓管等一切相关费用以及风险。供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。若因乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。若因此造成工期延误的，乙方须承担本合同约定的违约责任。

6.凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求、货不对板或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方应按甲方要求期限无条件拆除、更换直至满足本合同约定及甲方要求，工期不顺延，因此对工程造成的所有损失由乙方负责赔偿。

7.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方非因法定或约定事由要求解除合同时，乙方未进行工程施工的，甲方不支付任何费用；已进行工程施工的，按经甲方书面确认的实际完成的工程量结算费用，多退少补。

8.若乙方未经甲方验收合格而进行隐蔽工程的，甲方有权随时要求对已隐蔽的工程进行检验，乙方应当按要求对隐蔽的工程进行剥露，并在检查后重新隐蔽或修复后隐蔽。无论检查是否合格，一切费用均由乙方承担，工期不顺延。如经检查隐蔽工程不符合要求的，乙方应返工，并重新进行隐蔽。乙方应承担由此产生的所有费用及工期延误的违约责任。

9.乙方未经甲方书面同意擅自单方解除本合同，乙方须按合同总价的10%向甲方支付违约金，违约金不足补偿甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

10.除另有约定外，乙方违反本合同的约定，视为乙方违约，乙方应按合同价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足补偿甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

- 第十四条  争议的解决

1.合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决，如果友好协商开始后30天还不能解决，可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，由败诉方承担与诉讼相关的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等一切费用等）。

2.本合同的解释及合同项下的争议适用中华人民共和国法律。

- 第十五条  合同生效

1.本合同在甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份，均具同等法律效力。

- 附件：工程量清单

甲方：（公章）                   乙方：（公章）

地址：珠海市香洲区和正路166号  地址：

法人或委托代理人：              法人或委托代理人：

电话：0756-2390935              电话：

邮政编码：519000                开户银行：

账号：

邮政编码：

签订日期：   年   月   日         签订日期：   年   月   日