珠海市社会心理服务智慧云平台

咨询设计服务项目需求书

一、咨询设计单位资格

- 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

- 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或组织；

- 具有国家或省级工程咨询协会颁发的工程咨询单位资信证书（电子、信息工程）乙级或以上。

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一①记录失信被执行人:②重大税收违法失信主体;③政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目面向中小企业采购，供应商需为中小企业。

- 6.供应商必须是广东省网上中介服务超市认证的中介服务机构。

二、咨询设计工作内容

编制《珠海市社会心理服务智慧云平台项目可行性研究报告》、《珠海市社会心理服务智慧云平台项目初步设计方案》，协助完成立项申请表、绩效目标申报表等配套立项材料编制以及报审，协助完成工程招标工作。

三、咨询设计服务需求

对项目建设单位珠海市第三人民医院及其业务部门的业务现状、业务需求进行规范梳理与细化，对珠海市社会心理服务智慧云平台各需求内容及边界进行清晰界定，完成需求调研、需求分析、方案编制、协助我单位完成招标等工作。

初步设计方案内容包括但不限于以下内容：

（1）项目概述

（2）项目建设现状分析

（3）资金来源说明及相关依据文件

（4）项目数据资源规范情况

（5）项目建设主要内容

（6）项目技术路线

（7）项目安全方案

（8）配套第三方服务

（9）项目管理、运营及培训服务

（10）项目投资概算

（11）项目建设工期及进度安排

（12）经济和社会效益分析

（13）项目验收要求与标准

咨询设计服务主要内容：

编制《珠海市社会心理服务智慧云平台项目初步设计方案》，提供以下咨询服务内容：

（1）能提供珠海市社会心理服务智慧云平台项目完整的、 详细的咨询、设计、编写、修改、预审等服务；

（2）编制的《珠海市社会心理服务智慧云平台初步设计方案》能达到信息化主管部门对项目方案的评审要求；

（3）协助我单位参加珠海市信息化主管部门组织的专家 评审会的答辩工作；

（4）协助我单位进行珠海市社会心理服务智慧云平台项目的需求分析及方案设计；

（5）在珠海市信息化主管部门要求的时间内完成珠海市社会心理服务智慧云平台项目的备案工作；

（6）协助完成珠海市社会心理服务智慧云平台项目立项申请表、绩效目标申报表等配套立项材料编制；

（7）提交技术咨询工作成果：《珠海市社会心理服务智慧云平台项目初步设计方案》（申报件）的光电介质文档和纸质版各一式二份以及备案方案的光电介质文档和纸质版各一式二份。

四、咨询服务人员要求

（一）拟投入本项目负责人及拟派项目咨询团队人员，须取得咨询工程师（投资）证书或计算机技术与软件专业技术资格证书。

以上人员均为参选人所聘用，须提供资格证书、三个月内任意一个月的社保明细证明复印件（若参选人派驻本项目人员的社保是在其分支机构购买的，须参选人出具相关证明文件确认在其分支机构购买社保的人员为参选人所属员工）。

五、工期要求

自本项目合同签订起，六个月内提交咨询设计服务成果，协助建设单位在2025年内完成项目招标，项目服务期限至整个信息化项目通过主管部门最终验收合格为止。

六、咨询设计费用

项目暂估预算：具体预算金额以主管部门审批金额为准，报价形式为咨询设计服务费的预算金额取费比例。经前期调研收集各报名供应商的咨询设计服务平均费率为项目总预算的2.96%，供应商本次报价须以此基础下浮，需报出低于99%的下浮率参与竞价。

第二部分 评审办法

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分50.0分 商务部分40.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分（50分） | 对项目建设的现状、应用、需求的理解情况（12分） | 根据供应商对项目建设的现状、应用、需求的理解理解程度等综合评审： - 需求理解透彻、方案描述清晰，得12分； - 需求基本理解、方案描述出重点，得8分； - 需求理解一般、方案不能完全满足需求或有偏离用户的要求，得4分； - 不提供或其他得0分。 |
|  | 对项目咨询过程和方法体系的理解、分析（10分） | 根据供应商对项目咨询过程和方法体系的理解、分析等综合评审： - 理解透彻、方案描述清晰，得10分； - 基本理解、方案描述出重点，得5分； - 理解一般、方案不能完全满足需求或有偏离用户的要求，得2分； - 不提供或其他得0分。 |
|  | 方案咨询服务的质量和进度保证措施（10分） | 根据供应商对方案咨询服务的质量和进度保证措施等综合评审： - 方案具体、合理和到位的，得10分； - 方案较具体、较合理和较到位的，得5分； - 方案部分具体、部分合理和部分到位的，得2分 - 不提供或其他得0分。 |
|  | 交付成果的进度保证和质量保证措施（10分） | 根据供应商对交付成果的进度保证和质量保证措施等综合评审： - 方案具体、合理和到位的，得10分； - 方案较具体、较合理和较到位的，得5分； - 方案部分具体、部分合理和部分到位的，得2分； - 不提供或其他得0分。 |
|  | 供应商项目管理软件配置实力（8分） | 根据供应商提供支撑项目服务的各类信息化软件配置情况，包括全流程管控类、项目绩效评价管理类、数据安全管理类、基于知识管理的IT咨询项目支撑类等系统，提供以上系统的计算机软件著作权登记证书或购买合同或租赁合同扫描件并加盖供应商公章作为证明材料，每有1个得2分，全部具有得本项最高分8分。 |
| 商务部分（40分） | 具有完善的信息化管理体系（5分） | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得5分； 注：需同时提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为“有效”。不提供不得分。 |
|  | 供应商荣誉（5分） | 2020年以来供应商承担的咨询或设计项目获得省级或以上工程咨询协会颁发的优秀工程咨询成果奖，提供1个得2.5分，最高得5分。提供获奖证书和咨询服务合同，不能提供或提供不齐全者不得分。 |
|  | 项目负责人 （10分） | 项目负责人需具有的咨询工程师（投资）证书，且同时具备以下每多一个证书得2分，本项满分10分： 1、具有信息系统项目管理师证书； 2、具有网络工程师证书； 3、具有注册信息安全工程师（CISE）证书； 4、具有一级建造师证书（专业：通信与广电工程）； 5、2021年以来（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过信息化咨询服务经验，提供1个得1分，最高2分。 注：须提供项目负责人有效的证书扫描件、项目经验提供签订合同或验收报告或用户出具证明文件及近三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明文件，否则不得分。 |
|  | 项目成员（不包含项目经理和项目负责人）（10分） | 项目团队成员（2名）需具备本科或以上学历证书，则以下得分，否则不得分： 1、咨询工程师1人具有咨询工程师（投资）证书和注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）证书，每满足一个证书得2.5分，本项最高得5分； 3、咨询工程师1人具有软件工程造价师和大数据分析师证书，每满足一个证书得2.5分，本项最高得5分； 备注：上述人员不重复评分，团队成员须提供有效的证书扫描件及近三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明文件。 |
|  | 同类业绩（10分） | 供应商提供自2021年01月以来（以合同签订时间为准）承担过信息化咨询或设计项目业绩，每提供一个得2分，满分10分。（提供有效合同复印件，否则不计分）。 |
| 价格部分（10分） | 报价（10分） | 报价得分＝（基准价/报价）×价格分值（注：满足项目要求价格最低的报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和报价。 |

- 附件：珠海市社会心理服务智慧云平台咨询设计服务项目响应文件模板

（可灵活设计，模板仅供参考）

珠海市社会心理服务智慧云平台

咨询设计服务项目响应文件

一、项目报价

项目名称：珠海市社会心理服务智慧云平台咨询设计服务项目

采购单位：珠海市第三人民医院

报价单位：

报价（下浮率）：

联系人：

电话：

邮编：

地址：

二、供应商资格及资质文件

提供材料（加盖公章），须完全满足本项目资格要求。

三、技术服务方案

编制咨询服务方案，须满足本项目技术服务要求。

四、商务文件

编制响应文件，须满足本项目商务要求。

五、其他材料

供应商认为其他需提供的材料；

公司（需加盖公章）

年  月  日