珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务

采购文件

项目名称：珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务

项目编号：ZHCCDC-XS-2025006

采购人：珠海市第三人民医院

项目联系人：李长荣

联系方式：0756-2390783

联系邮箱：252578808@qq.com

日    期： 2025年7月23日

温馨提示

尊敬的各（潜在）投标人为保证采购项目依法、顺利实施，请各（潜在）投标人注意以下提示：

- 投标文件必须在投标截止时间前递交到采购文件指定的地址。

- 超过投标截止时间，采购人将不接收投标人的任何关于采购项目的资料、文件。

- 投标人必须如实填写《技术要求响应表》，禁止投标单位在招投标活动中弄虚作假，虚假应标，一旦发现投标单位存在虚假应标的，取消中标资格，三年内不得参加本单位所有的采购项目。

- 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件必须按照采购文件中提供的格式进行编制，按顺序装订成册，并有目录和页码。

- 投标单位在报名（勘察现场）后而决定不参加本次投标的单位，必须在投标截止时间前1个工作日内与采购单位联系。

目录

第一部分     投标邀请函

第二部分     投标人须知

第三部分     用户需求书

第四部分     合同条款

第五部分     投标文件格式

第一部分  投标邀请函

采购邀请函

珠海市第三人民医院现对珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目名称：珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务。

- 采购项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

- 付款方式：本项目无预付款；办理完成工程竣工验收手续且完成项目结算后，支付至监理费结算价的97%；自竣工验收合格之日起2年，经监理人申请，委托人30个日历天内无息退还3%结算价款的保修金（未尽保修责任或需扣除其他费用除外）。

- 采购内容：

| 序号 | 采购标的 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 珠海市2025年度十大民生实事项目- 珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务 | 1项 |

- 供应商资格：

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织营业执照等证明材料复印件加盖公章。

- 投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或[房屋建筑工程]专业[乙]级监理企业资质，投标文件中提供资质证书复印件加盖公章。

- 省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记，提供网页截图并加盖公章。

- 已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作，提供网页截图并加盖公章。

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：（按提供的承诺函格式响应）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 履行合同所必须的设备和专业技术能力：投标文件中提供《响应承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。）

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目专门面对中小型企业。

- 投标截止时间：2025年7月28日17时00分。

- 提交投标文件地点：珠海市香洲区南屏镇和正路166号第三人民医院主院区行政楼3楼基建办

- 联系事项：

联系单位：珠海市第三人民医院

联系地址：珠海市香洲区南屏镇和正路166号第三人民医院主院区行政楼3楼基建办

采购项目联系人：李长荣

联系电话：15521310122，0756-2390783

联系邮箱：252578808@qq.com

发布人：珠海市第三人民医院

发布时间：2025年7月23日

第二部分  投标人须知

# 投标文件的编制要求

- 投标文件的构成

  - 投标文件的构成不少于本采购文件《投标文件格式》的所有内容。

  - 投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的页码并装订成册，不得出现缺页或重页的现象。

- 投标文件的编制

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标人应完整、真实、准确的填写招标采购文件中规定的所有内容。

  - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备投标文件正本壹份，投标文件副本贰份，在每一份文件上要明确注明“投标文件正本”或“投标文件副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 所有正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对投标人有约束力的代表在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母签字在旁边签字才有效。

  - 所有正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

  - 在采购文件中已明示需盖章及签名之处，正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

# 评标方式

- 评标方法: 最低评标价法。

- 评标委会先对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。

- 评标委员会对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评审。然后，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低者为第一中标候选人。相同报价时，由采购人根据业绩信誉、服务承诺等优劣自主决定中标供应商。

- 资格性、符合性审查标准：详见附表1；

- 权重分配

| 评分项目 | 投标报价部分 |
| --- | --- |
| 分 值 | 100 |

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查投标人的报价，或者质量保证、安全保证、应急方案、服务方案等服务承诺有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理规定的时间内提供书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性或者服务承诺能够满足产品质量和诚信履约的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 中标签订合同

- 中标公示1个工作日，公示期内无投标人提出异议的自动确定最低报价单位为中标监理人。

- 中标公示结束后30日内签订采购合同，中标单位拒绝签订采购合同的，三年内不得参加本单位所有的采购项目。

- 合同模板参照本采购文件第四部分合同条款《珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务合同书》，投标单位应知悉各条款，中标后无条件按合同模板条款签订采购合同，不得就合同条款提出任何的修改意见，否则视为放弃中标。

附表1：                                       资格性、符合性审查表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织营业执照等证明材料复印件加盖公章。 |  |
|  | 投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或[房屋建筑工程]专业[乙]级监理企业资质，提供资质证书复印件加盖公章。 |  |
|  | 省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记，提供网页截图并加盖公章。 |  |
|  | 已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作，提供网页截图并加盖公章。 |  |
|  | 投标文件符合招标采购文件规定要求签署、盖章。 |  |
|  | 投标文件完全响应招标采购文件的实质性条款。 |  |
|  | 提供法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书。 |  |
|  | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：（按提供的承诺函格式响应） 1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
|  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力：投标文件中提供《响应承诺函》（按提供的承诺函格式响应） |  |
|  | - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。） |  |
|  | 投标人不为联合体投标。 |  |
|  | 投标人为中小型企业。 |  |
| 是否能进入下一阶段评审 |  |  |

备注：

- 每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的即为不能进入下一阶段评审；全部为“√”即为能够进入下一阶段评审。

- “是否能进入下一阶段评审”一栏中应写 “是”或“否”。

评标委员会全体人员签名：

日    期：      年   月

第三部分  用户需求书

# 投标说明

- 1.投标人须对本项目《用户需求书》进行整体响应，任何只对本项目《用户需求书》其中一部分内容进行响应的，将视为非实质性响应招标采购文件要求而导致废标。

- 2.本项目不得分包或转包。

- 3.本项目通过公开招标方式确定监理人，在供应商通过资格性、符合性审查的前提下，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低者为第一中标候选人。

# 服务范围

- 1.珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市社会心理健康服务中心工程监理服务。

- 2.中标人需对工程建设的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调、质量保修期等全过程进行监理。负责协调与工程有关的参建单位（包括业主、各查验单位、施工、设计、勘察等单位），并协助业主协调政府职能部门（包括质检、安监、造价、档案、环保、消防、人防、建设、计划、规划等部门）与本工程有关事项。

# 服务要求

- 1.中标单位在相关工程项目论证和设计时就须参与，就项目的实施提出专业的合理化建议等。根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动等。资料与归档符合国家法律法规规定、标准及采购人需求。

- 2.中标单位应严格按照合同约定及采购人相关管理办法的规定，在业务委托范围内开展工作；

- 3.服务响应时间为中标单位接到采购人通知后两小时内响应。中标单位应在1天内确定是否接受当次委托任务，若不接受任务须向采购单位出具书面文件。

- 4.中标单位不得转让本项目合同约定的权利和义务。

- 5.中标单位不得从事或参与可能损害采购人利益的任何活动。中标单位如遇到与采购人及本项目工程有利害关系的相关方委托而产生利益冲突时，应当拒绝相关方的委托。若中标单位与本合同约定项目有其他利害关系，可能影响公正、公平的情形的，监理人应主动提供回避。

- 6.中标单位及其工作人员对其在履行职责时获悉采购人的商业秘密、文件资料、涉及的相关工程信息，负有保密的义务。

- 7.中标单位违反上述约定，除应当免收相应部分的监理费外，还应当赔偿采购人的损失，情节严重的，采购人有权暂停中标单位六个月至整个合同期限承接委托业务的资格，并追究其他法律责任。

# 结算与支付

# 1.本项目采用费率方式进行报价。

# 2.投标报价以费率报价，报价上限为100%，投标报价超出上限视为无效投标文件。

# 3.工程监理计费：

# （1）计费标准：《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）所载标准乘以中标单位的中标费率，其中以审定施工图预算价（不含预备费、不含使用单位采购的设备费用、不含二类费）作为计费额，其中专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数按具体项目实际情况，在项目实施前由双方协商而定，并在合同中明确。

# （2）施工工程监理服务收费按照下列公式计算：

# 1）施工工程监理服务收费=施工工程监理服务收费基准价×中标单位的中标费率

# 2）施工工程监理服务费收费基准价=施工工程监理服务费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

# 4、付款方式：

# （1）费用支付方式约定如下：

# ①本项目无预付款；

# ②办理完成工程竣工验收手续且完成项目结算后，支付至监理费结算价的97%；

# ③自竣工验收合格之日起2年，经监理人申请，委托人30个日历天内无息退还3%结算价款的保修金（未尽保修责任或需扣除其他费用除外）。监理人申请请款时，需提交满足委托方要求的发票，如因监理方未按时提交满足委托方要求的发票而造成的付款延误，相关责任由监理方承担。

# （2）监理人申请进度款时，施工单位工程进度资料不齐全的，委托人有权暂停支付进度款项，且不需支付逾期付款利息。

# （3）结算价：以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[20071670号）计费标准，经采购人审定的建筑安装工程费结算费用（不含预备费、不含使用单位采购的设备费用、不含二类费）为监理服务费基价，再乘以调整系数和中标费率。

# （4）监理人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书及提供合法、等额的增值税普通发票。监理人未及时提供相关发票或提供的相关发票不合格的，委托人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。若因监理人原因或所开的增值税普通发票存在问题造成委托人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由监理人承担。

第四部分  合同条款

珠海市2025年度十大民生实事项目-

珠海市社会心理健康服务中心工程监理服务

合同书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○   年    月   日

目录

第一部分  协议书	17

一、工程概况	18

二、词语限定	18

三、组成本合同的文件	18

四、总监理工程师	19

五、签约酬金	19

六、期限	20

第二部分  通用条款	22

1. 定义与解释	22

2. 监理人的义务	23

3．委托人的义务	26

4. 违约责任	27

5. 支付	27

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	28

7. 争议解决	29

8. 其他	30

第三部分  专用条款	31

1. 定义与解释	31

2. 监理人义务	31

3. 委托人义务	35

4. 违约责任	35

5. 支付	35

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	36

7. 争议解决	36

8. 其他	37

第一部分  协议书

委托人（全称）：珠海市第三人民医院

监理人（全称）：

## 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，委托人将珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市社会心理健康服务中心工程监理服务（以下简称“本工程”或“本项目”）委托给监理人。

## 一、工程概况

1. 工程名称：珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市社会心理健康服务中心工程监理服务；

2. 工程地点：珠海市第三人民医院主院区；

3. 工程规模：本项目建设内容包括：珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市社会心理健康服务中心工程监理服务。

监理人需对工程建设的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调、质量保修期的监理等全过程监理。负责协调与工程有关的参建单位（包括业主、各查验单位、施工、设计、勘察等单位），并协助业主协调政府职能部门（包括质检、安监、造价、档案、环保、消防、人防、建设、计划、规划等部门）与本工程有关事项。

## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）国家和广东省、珠海市相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）本合同专用条款；

（6）委托人针对本工程管理的各项制度、规定；

（7）本合同通用条款；

（8）本合同附录、附件；

（9）采购文件[含采购文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标要求等，属本条第（8）项内容的除外]；

（10）监理人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，若投标文件中的标准或要求严于招标采购文件的，则该部分的解释顺序优先于招标采购文件，按投标文件的标准、要求执行]；

（11）国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件（属本条第（1）项内容的除外）；

（12）组成合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如监理人对此决定不服的，应在接到委托人决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意委托人的决定。委托人收到监理人的书面异议后应作出进一步的决定，如监理人仍有异议的，可按本合同专用条款第7条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，监理人必须无条件先行执行委托人的决定。

## 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：        ，注册号：       ；

## 五、签约酬金

签约酬金：中标费率  计算（含   %增值税普通发票），任何情况下此费率固定不变。即：签约酬金=施工工程监理服务费收费基准价×中标费率，施工工程监理服务费收费基准价=施工工程监理服务费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×高程调整系数（1.0）×中标费率（   %）。

监理费结算价详见本合同专用条款。本合同金额为含税价格，在合同履行期间，如遇国家税率调整，委托人有权根据国家税率变化调整本合同约定的价格。因国家政策变化引起的税率调整，由监理人自行承担。

包括：

1. 监理酬金：等于签约酬金额。

2. 相关服务酬金：无 。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：无。

（2）设计阶段服务酬金：无。

（3）保修阶段服务酬金：不另计算，已包含在监理酬金中。

（4）其他相关服务酬金：无。

## 3.由于政策调整导致项目终止，委托人将按照监理人实际已完成的部分支付费用，监理人不能以项目终止导致损失为理由要求委托人予以赔偿；由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，委托人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用，监理人不能以工程规模缩减导致损失为理由要求委托人予以赔偿。

## 六、期限

1. 监理期限：

自工程施工合同签订之日起，至保修期结束，监理人完成招标采购文件及监理合同全部工作内容，其所提交的所有监理资料通过完整验收日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限：无

（2）设计阶段服务期限：无

（3）保修阶段服务期限：工程保修期为工程竣工验收合格之日起计。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、装饰构件和外墙的防渗漏为5年；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；装饰工程为2年。法律法规或部门规章规定的保修期限较长的，则按法律法规或部门规章规定的保修期限执行。

（4）其他相关服务期限：无

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，已阅读、理解并接受本合同所有条款，在监理人全面妥善履行本合同义务的前提下，按本合同约定支付酬金。

## 八、合同订立

1.本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执贰份。

3. 本合同签订日期：    年    月    日。

4. 本合同签订地点：珠海市香洲区 。

（以下无正文）

（本页无正文，为合同双方签署页）

| 委托人（盖章）： | 监理人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托人代表签字： | 监理人代表签字： |
| 住所: | 住所: |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别码： | 纳税人识别码： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码：519000 | 邮政编码： |

# 第二部分  通用条款

## 1. 定义与解释

### 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

### 1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条款及附录A、附录B；

（4）通用条款；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 2. 监理人的义务

### 2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

### 2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

### 2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

### 2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

### 2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

### 2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

## 3．委托人的义务

### 3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

### 3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

### 3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

### 3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

### 3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

### 3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

### 3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

## 4. 违约责任

### 4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

### 4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

### 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 5. 支付

### 5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

5.2 支付申请和增值税普通发票

### 监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书和合法、等额的增值税普通发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。否则，委托人不予付款，由此引起的所有经济损失由监理人承担。

### 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

### 6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

### 6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

### 6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，受不可抗力影响的一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

### 6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

## 7. 争议解决

### 7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

### 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

### 8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

### 8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

### 8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

### 8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

### 8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

### 8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

### 8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

### 8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

# 第三部分  专用条款

## 1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按照本合同协议书第三条执行 。

## 2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市社会心理健康服务中心工程监理服务，具体工作包括但不限于以下内容：对工程建设的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调、质量保修期的监理等全过程监理。负责协调与工程有关的参建单位（包括业主、各查验单位、施工、设计、勘察等单位），并协助业主协调政府职能部门（包括质检、安监、造价、档案、环保、消防、人防、建设、计划、规划等部门）与本工程有关事项。

2.1.2 监理工作内容还包括：

(1) 编制工程项目监理规划交委托人认可，作为开展工程建设监理的指导文件和委托人检查监理工作的依据。

(2) 审核施工图、参与技术交底和施工图会审。

(3) 审查承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施。

(4) 要求和督促承包人建立健全质量保证体系，督促承包人严格按设计文件、规范标准和程序施工。

(5) 监理工程师必须经常巡视工地各个部位，发现问题，立即督促承包人改进，并检查其执行情况。

(6) 每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证，重要工程的施工(如灌注、隐蔽工程的施工过程，有可能危及周围或本身结构安全的施工等)必须进行旁站监理，控制工程质量。

(7) 严格按照相关程序核查施工现场的变更工程或工程签证，并报委托人批准。

(8) 督促承包人完善工程施工测量，并进行抽查，保证施工及邻近建筑物安全。

(9) 严格审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证，化验(试验)单等进行核定并存档。

(10) 委托人采购的货物到现场后，协助委托人组织货物向承包人的移交检验工作。

(11) 审查施工图设计变更，对设计变更和技术洽商，严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。

(12) 审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承包人及时处理事故。

(13) 安全文明施工监理责任:建立安全文明施工专项监理制度,明确安全监理责任人员,督促和检查承包商文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染。

(14) 编写监理阶段月报(半年、年)和最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档。

（15）协助委托人各阶段的报建工程；必须按国家、省、市有关规定进行监理，严格按施工招标采购文件及合同对风险包干内容、工程设计变更和现场工程量进行辨别和确认，并按设计变更审批程序办理有关审批手续。

(16) 根据承包人提出的各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告，参加委托人组织的最终验收。

(17) 根据市城建档案有关文件规定，督促并审查承包人完成竣工资料整理，资料齐全合格后，交委托人归档。

（18）保修期阶段：负责定期（每年不少于 1 次）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

对委托人要求增加的附加服务和额外服务，由双方签署补充文件决定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）本委托监理合同；

（2）本合同工程的招标采购文件和投标文件；

（3）委托人和承包人签订的合同及补充协议备忘录；

（4）经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

（5）建设地区现行的有关工程预结算定额和文件；

（6）国家、广东省、珠海市及斗门区现行的设计规范（规程）、 施工和验收规范（在监理的过程中有新的、适用的标准、规范实施时应按新的标准、规范作为监理的标准）。

（7）经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划和监理细则。

（8）委托人发出的指令。

2.2.2 相关服务依据包括：现行的工程法律、法规、监理合同、施工合同、设计合同、造价咨询合同及委托人对本建设项目下达的批文及文件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4  更换监理人员的其他情形：根据《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（珠规建建〔2010〕48号）的规定，除发生以下情形之一以外的，监理人员不得更换：

（1）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（2）调离原工作单位的；

（3）因管理原因发生重大工程质量、安全事故，监理人认为该项目总监不称职需要更换的；

（4）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，委托人要求更换的；

（5）因违法被责令停止执业的；

（6）因犯罪被羁押或判刑的；

（7）死亡。

如发生上述情况需要更换个别人员（除项目总监）的，监理人应向委托人提交书面报告并经同意后方可更换人员，所更换的人员必须具有同等或更高的资历，如监理人未经委托人同意擅自更换总监、总监代表的，扣除监理人签约酬金的10%/人•次的违约金，擅自更换其它监理人员的，则委托人有权对监理人收取2500元/人•次的违约金。如发生以上擅自更换上述监理人员的情形达到3次（含本数），则委托人有权与监理人终止本监理合同，监理人应当赔偿由此对委托人造成的损失，已产生的监理费按八折结算。

2.3.6 新增其他事项：

（1）监理机构组成人员数量不少于2人，设总监1名，总监代表\名，专业监理工程师或相关专业人员2名。

（2）对监理人派驻现场人员的要求：

1）总监须是注册监理工程师，具体要求按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的规定执行。

2）监理人服务阶段的人员配置数量最低标准必须符合《关于印发<珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法>的通知》（珠规建建〔2010〕48号）中监理管理人员配备标准，监理人应根据现场工作需要适当增加监理人员，确保监管工作落实到位。

3）所有监理人员（总监以外）均不得在其他工地兼职。

4）监理人员工作时间为周一至周六，每天8:30-17:30。周日须安排满足施工监管需要的人员数量值班（时间按上班时间）。总监理工程师每月驻场不少于10天。如请假，需经总监理工程师批准后并经委托人工程师认可。现场监理人员无故不在岗，将对监理人处以500元/天的违约金；若监理人未按照要求配备足够数量及素质人员，则委托人有权对监理人收取5000元/次的违约金，同时，监理人应在委托人提出整改要求后两个日历天内改正，逾期不改正，委托人有权终止本监理合同，因此给委托人造成的损失全部由监理人承担。

5）现场监理人员若因工作原因需外出，必须向委托人说明原因并作出书面请假，经委托人批准后方可执行。监理人人员的增减及更换必须征得委托人书面同意。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：（1）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（2）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（3）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（4）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（5）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际完工日期提前或超过工程施工合同规定的完工期限的签认权（需经委托人确认）。

（6）在工程施工总承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

（7）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,事先应向委托人报告。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人要求承包人调换人员的，须同时向委托人提交书面的报告文件 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：在开工前7天内向委托人提供针对本工程的《监理规划》、《监理实施细则》，经委托人审核确定后作为委托监理合同的附件与委托监理合同共同执行，委托人以此具体考核监理人的监理工作。如委托人要求监理人对《监理规划》等进行调整的，监理人必须在3天内完成调整并再报委托人审核。

监理阶段周报：每周星期五前提交监理周报，一式4份

最终总结：工程竣工验收合格后10天内提交，一式4份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。委托人无偿提供给监理人使用期间，监理人应妥善维护及使用，因监理人原因给房屋、设备等造成损害的，监理人应作出相应的赔偿。

监理人应在本合同终止后 三 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 现场移交  。

## 3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：       ，联系方式：         。

3.6 答复

委托人同意在收到监理人提交书面资料之日起 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

## 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 通用条款本条约定不适用。约定逾期付款利息为零。

## 5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

（1）费用支付方式约定如下：

①本项目无预付款；

②办理完成工程竣工验收手续且完成项目结算后，支付至监理费结算价的97%；

③自竣工验收合格之日起2年，经监理人申请，委托人30个日历天内无息退还3%结算价款的保修金（未尽保修责任或需扣除其他费用除外）。监理人申请请款时，需提交满足委托方要求的发票，如因监理方未按时提交满足委托方要求的发票而造成的付款延误，相关责任由监理方承担。

（2）监理人申请进度款时，施工单位工程进度资料不齐全的，委托人有权暂停支付进度款项，且不需支付逾期付款利息。

（3）结算价：以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[20071670号）计费标准，经采购人审定的建筑安装工程费结算费用（不含预备费、不含使用单位采购的设备费用、不含二类费）为监理服务费基价，再乘以调整系数和中标费率。

## （4）监理人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书及提供合法、等额的增值税普通发票。监理人未及时提供相关发票或提供的相关发票不合格的，委托人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。若因监理人原因或所开的增值税普通发票存在问题造成委托人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由监理人承担。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：按本合同通用条款6.1条执行。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，结算不考虑监理期间延长监理期限的费用，亦不因任何原因（除合同另有约定外）增加监理费用。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人，经委托人书面同意后该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，监理人应当在收到委托人通知后2天内恢复执行监理业务，监理人的酬金不变。

6.2.5 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

## 7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式，由此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费、保全费、保函费等一切费用由败诉方承担：

（1）提请  珠海 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地有权管辖的人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

8.2 检测费用（已包含在合同酬金里）

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用（已包含在合同酬金里）

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励（已包含在合同酬金里）

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：与合同有关的技术资料、图纸、数据等，期限为长期 。

监理人申明的保密事项和期限：       /     。

第三方申明的保密事项和期限：      /      。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的书面同意 。

## 附录A 相关服务的范围和内容

（本模版仅供参考，具体以实际需求为准）

A-1 勘察阶段：无。

A-2 设计阶段：无。

A-3 保修阶段：

（1）在单位工程竣工验收时，督促承包单位向委托人提交《质量保修书》，其内容为具体保修项目，期限以及有关承诺。

（2）组织承包单位对工程使用情况进行质量回访，并在气候突然变化（台风、冬季低温）如台风暴雨过后组织使用单位进行检查一次，对发现的问题按单位工程进行登记。

（3）在工程保修期即将到期的前1个月内，由监理人员组织委托人以及承包单位共同对工程进行全面目测检查。发现的问题及需要维修的内容按单位工程列表登记。

（4）监理人员对用户反馈的意见和以上质量回访与检查中发现的质量问题与缺陷发现的原因进行详细调查分析，并确定质量缺陷的事实和责任。比较严重的质量缺陷应由监理人员组织委托人、设计人员和承包单位共同研究确定原因。监理人员及时发出《工程维修通知书》要求承包单位在接到通知书十日内派人进行维修。比较重大的质量缺陷，如基础不均匀沉降等质量问题要求责任方提出缺陷的处理方案，经过监理、设计人员、委托人共同审批后，由监理人员监督实施处理。

（5）承包单位若不能按监理人员要求及时进行维修，监理人员应书面通知委托人，可由委托人委托其他承包商完成。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：无。

## 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

（本模版仅供参考，具体以实际为准）

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  | / | / |
| 2. 辅助工作人员 |  | / | / |
| 3. 其他人员 |  | / | / |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  | / | / |
| 4. 样品用房 |  | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | 无 |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  | / | / |
| 2. 办公设备 |  | / | / |
| 3. 交通工具 |  | / | / |
| 4. 检测和试验设备 |  | / | / |

第五部分  投标文件格式

- 投标文件包装封面参考

投标文件 - 正本 - 副本 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 联系电话： 投标人法定代表人或其委托人签字： 递交：珠海市第三人民医院 2023年 月 日 时 分之前不得开启

- 资格性文件自查表

| 序号 | 投标文件要求 | 自查 结论 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织营业执照等证明材料复印件加盖公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或[房屋建筑工程]专业[乙]级监理企业资质，提供资质证书复印件加盖公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记，提供网页截图并加盖公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作，提供网页截图并加盖公章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 投标文件符合招标采购文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 投标文件完全响应招标采购文件的实质性条款。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 提供法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：（按提供的承诺函格式响应） 1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力：投标文件中提供《响应承诺函》（按提供的承诺函格式响应） | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。） | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 投标人不为联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  | 投标人为中小型企业。 | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |

注：后附资格性审查证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日   期：      年       月       日

- 法定代表人身份证明

系                      法定代表人。

特此证明。

投标人名称（并加盖公章）：

日期：          年       月       日

身份证复印件（正反面）

- 法定代表人授权委托书

本人      系                     的法定代表人，现委托      代表本人负责  （项目名称）  的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资格预审申请文件、投标文件。

委托期限自[   ]年[   ]月[   ]日起至[   ]年[  ]月[  ]日止。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

日期：          年       月       日

身份证复印件（正反面）

- 投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |

注：

- 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

- 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

- 响应承诺函

致：（采购人）

关于贵方采购项目名称：                    （项目编号：                 ）招标，本单位愿意提交投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 我方为本次报价所提交的所有证明其合格及资格的文件、问题的回答是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

- 我方  具有  独立承担民事责任的能力，在法律上、财务上和运作上完全独立于 珠海市第三人民医院。

- 我方在参加本次投标前三年内，在经营活动中   没有   重大违法记录。

- 我方 具备 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我单位  无  被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我单位  无   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动。

- 我单位   无   为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我单位具备招标采购文件对供应商资格要求的其他资格条件。

- 我单位不为联合体投标。

- 我单位为中小型企业。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

说明：

- 本承诺函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

- 本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

供应商名称（公章）

日    期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由 符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于虚假承诺，可能面临因提供虚假资料谋取中标（成交）被监管部门追究相关法律责任。

- 投标报价表

项目名称：珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务

项目编号：ZHCCDC-XS-2025006

| 项目名称 | 投标费率（单位：%） | 最高费率（单位：%） |
| --- | --- | --- |
| 珠海市2025年度十大民生实事项目-珠海市第三人民医院社会心理服务中心工程监理服务 |  | 100% |

备注：

1.除招标采购文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

2.投标报价按招标采购文件进行报价。如本项目包含多个包组，应分别提供各包组的投报总价。

3.本项目不接受有选择性的投标报价。

投标人代表签字或签章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

- 同类项目业绩经验：

| 序号 | 合同名称 | 合同签订时间 | 服务年限（年） | 业主单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 服务响应时间：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 工程质保期：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 项目负责人：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 注册证名称 | 专业 | 职称证书 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 质量保证措施：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 安全保证措施：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 应急方案：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日

- 服务方案

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年       月       日